VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

„Vypracování územního plánu Štěchovice, okr. Praha západ“

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, okr. Praha západ

IČ: 00241725

zastoupený: Milošem Čapkem, starostou

URL: www.stechovice.info

OBSAH VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

- NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

  - Název, druh a hodnota veřejné zakázky

  - Popis záměru

  - Základní informace o území

  - Specifikace předmětu veřejné zakázky

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

  - Doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Štěchovice

  - Koncept Územního plánu Štěchovice

  - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a životního prostředí

  - Návrh Územního plánu Štěchovice

  - 1. Úprava Návrhu územního plánu Štěchovice

  - 2. Úprava Návrhu územního plánu Štěchovice

- HARMONOGRAM PRACÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE

- POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

  - Podmínky splnění kvalifikace

  - Upozornění na nový způsob prokázání kvalifikace

  - Rozsah a způsob prokázání požadované kvalifikace

  - Svobodný architekt, inženýr bez živnostenského oprávnění

- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

- POŽADAVKY NA DALŠÍ OBSAH NABÍDKY

  - Povinné součásti nabídky

  - Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu

- OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- ZADÁVACÍ LHŮTA

- HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

- OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELŮ

- POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

- DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

- PŘÍLOHY

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Městys Štěchovice

Sídlo: Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, okr. Praha západ

IČ: 00241725, DIČ:

Statutární zástupce: Miloš Čapek, starosta

e-mail:  CapekM@ou-stechovice.info, info@ou-stechovice.cz

URL: www.stechovice.info

telefon: 257 740 403, 257 740 294, 606 734 494 – kontaktní osoba Renáta Ondroušková

- NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

  - Název, druh a hodnota veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Vypracování územního plánu Štěchovice“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná veřejným zadavatelem na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“) mimo režim tohoto zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 800.000,- Kč bez DPH

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV: 71400000-2 Územní plánování a architektura krajiny

  - Popis záměru

Ve smyslu stavebního zákona územní plán zajistí koordinaci jednotlivých funkčních ploch tak, aby docházelo k jejich optimálnímu využití, vymezí lokality pro rozvoj bydlení, občanskou vybavenost, komerční zóny a veřejnou infrastrukturu tak, že zachová krajinné, urbanistické a architektonické hodnoty v území, optimalizuje uspořádání celé obce a zkoordinuje všechny základní systémy a plochy místního i regionálního významu.

Záměr na pořízení Územního plánu Štěchovice (dále také jen ÚP) byl schválen usnesením zastupitelstva č. 10 ze dne 17.12. 2010. Pořizovatelem územního plánu bude, v souladu s ustanovením §6 odst. 1, písmeno c) stavebního zákona, Odbor stavebního a územního plánování Městského úřadu v Černošicích jako úřad územního plánování; určeným zastupitelem městyse Štěchovice pro spolupráci s pořizovatelem byl určen pan ing. Mach ve spolupráci s panem Čapkem, starostou.

  - Základní informace o území

Městys Štěchovice se nachází ve Středočeském kraji přibližně 20 km od hranice hlavního města Prahy.  Jeho středem prochází krajská silnice č. 102, cca 20 km je vzdálen od nejbližšího vjezdu na dálnici – rychlostní silnici R4 (Strakonická).

V městysi žije celkem cca 1800 obyvatel. Městys se skládá ze 3 částí – Štěchovice, Masečín, Třebenice.

Městys Štěchovice je rozdělen na 2 katastrální území: Štěchovice a Masečín.

Na území městyse vedou silnice II. třídy a větší množství silnic III. třídy.

Dále zde vede nebo je plánováno vedení většího množství cyklotras a turistických tras KČT. Dominantními vodními toky zde je Vltava a říčka Kocába. Na území Štěchovic jsou dvě vodní elektrárny, přehrady – Slapská (Třebenice) a Štěchovická. Na území obce je evidováno několik kulturních památek, např. kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích. V městysi funguje sportovně-kulturní centrum, základní a mateřská škola (pro všechny 3 části městyse ve Štěchovicích), mnoho obchodů a jiných veřejných zařízení. Kulturní i sportovní život obce je založen na fungování spolků – SDH, Sokol Masečín, TJ Štěchovice, Vltavan.

Přehled územní charakteristiky městyse – údaje

Podrobnější vymezení řešeného území, předpoklady a podmínky rozvoje městyse a ochrany hodnot území a dosavadní urbanistickou koncepci uchazeči naleznou v částečném výtahu ze současného územního plánu městyse Štěchovice ze dne 2.10.1997 (účinnost), který je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě městyse Štěchovice a může být přílohou této zadávací dokumentace. Dalším podkladem pro vymezení rozsahu nabídky a řešeného území mohou být změny č. 1,2 a 3 územního plánu, které jsou k nahlédnutí na úřadě městyse Štěchovice. Projednávaný Návrh zadání je přílohou této zadávací dokumentace a je veřejně přístupný na webových stránkách městyse www.stechovice.info – odkaz veřejné zakázky a výběrová řízení.

  - Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Štěchovice“ (dále také „ÚP Štěchovice“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“ nebo „stavební zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

Dokumentace územního plánu by měla být zpracována v těchto etapách:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. Zároveň uchazeč uvede cenu za zpracování jednotlivých etap v následující struktuře:

- Doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Štěchovice

Bude zpracována na základě již zpracovaných územně analytických pokladů (ÚAP) – podklad ÚAP pořizovatele územního plánu a Středočeského kraje, v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/200 Sb.“ nebo „stavební zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Součástí této fáze bude zároveň seznámení s územím a dostupnými podklady o území. Doplňující průzkumy a rozbory musí být zpracovány projektantem před zadáním.

- Koncept Územního plánu Štěchovice

Vypracován včetně variantního řešení – bude-li zpracování konceptu v zadání územního plánu požadováno. O realizaci této etapy se tedy rozhodne až po schválení zadání územního plánu. Koncept bude zpracován v textové a grafické podobě v souladu se zadáním schváleným zastupitelstvem městyse.

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a životního prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 47 odst. 3 stavebního zákona (obsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Tato část bude zpracována a cena bude fakturována pouze v případě, že dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí nebo pokud dotčený orgán nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.

- Návrh Územního plánu Štěchovice

Zpracovaný v grafické a textové podobě minimálně v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a v souladu se schváleným zadáním ÚP Štěchovice zpracovaným pořizovatelem.

- 1. úprava Územního plánu Štěchovice po společném jednání ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 a § 51 stavebního zákona s dotčenými orgány a Krajským úřadem Středočeského kraje. 1. úprava ÚP Štěchovice bude zpracována a fakturována pouze pokud uplatněná stanoviska nebo připomínky vyvolají úpravu Návrhu ÚP Štěchovice.

- 2. úprava Návrhu Územního plánu Štěchovice v souladu s vyhodnocením veřejného projednání pro vydání ÚP Štěchovice před jeho vydáním dle ustanovení § 53 odst. 3 stavebního zákona. 2. úprava bude zpracována a fakturována pouze, pokud uplatněné námitky nebo připomínky ve veřejném projednání vyvolají úpravu Návrhu ÚP Štěchovice. Tato část bude vzorově oceněna na předpokládaný rozsah 100 hodin prací. Tento rozsah prací bude následně před zahájením etapy upřesněn formou dodatku ke smlouvě viz dále.

Zadání územního plánu městyse Štěchovice (dále jen „zadání“ nebo „zadání ÚP“) vypracuje v souladu s ust. § 50 stavebního zákona spolu určeným zastupitelem obce pořizovatel a není tedy předmětem této veřejné zakázky. Dokumentace bude zpracována nad digitální katastrální mapou, kterou zpracovateli předá zadavatel.

Cena 1. úpravy bude stanovena pevnou částkou jako maximální. Cena 2. úpravy bude následně po jejím provedení fakturována dle skutečného rozsahu prací, přičemž bude použita konkrétní hodinová sazba ceny těchto prací uvedená v nabídce.

Přehled zpracovaných územně plánovacích dokumentací a dalších podkladů:

- Územní plán městyse Štěchovice schválený zastupitelstvem městyse  dne 2.10.1997

- Změna č. 1 vydaná zastupitelstvem městyse 3.10.2000

- Změna č. 2 vydaná zastupitelstvem městyse  16.9.2004

- Změna č. 3 vydaná zastupitelstvem městyse 17.12.2010

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydané zastupitelstvem Stř. K. ze dne 7.2.2012, účinnost 22.2.2012

Přehled dalších dostupných podkladů pro zpracování územního plánu

Zadavatel zpracovateli poskytne:

- Seznam územních rozhodnutí, případně povolení či jiných opatření, vydaných stavebním úřadem, kterými byly povoleny dosud

- nerealizované či nezahájené stavby v řešeném území

Pořizovatel a zadavatel zpracovateli poskytne:

- Územně analytické podklady, pořizované Městským úřadem Černošice, odbor stavebního a územního plánování ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (publikovány na webu:  http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/

- Program rozvoje Středočeského kraje (publikováno na http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-kraje/

- Hlavní výkres a textovou část ÚPM městyse Štěchovice vč. změn

Podklady, které dosud nebyly povinnými poskytovateli předány úřadu územního plánování či krajskému úřadu, si zajistí zpracovatel sám, v rámci zpracování doplňujících průzkumů a rozborů.

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

Obsah díla bude zásadně odpovídat požadavkům stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a základním pravidlům pro pořizovatele digitálních územních plánů, která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Středočeského kraje – MINIS, pro prezentaci na internetových stránkách budou všechny výkresy dodány ve formátu .pdf, dále bude respektovat v plné míře zadání Územního plánu zpracovaném pořizovatelem ÚP a bude zpracován v následujících fázích:

  - Doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Štěchovice

Budou zpracovány v souladu s doporučením pro pořizovatele a projektanty územních plánů a územních studií Krajského úřadu Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obce/metodika-minis-pro-digitalni-zpracovani-up-v-gis/ .Textová část doplňujících průzkumů a rozborů se zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a soustřeďuje se převážně na ty skutečnosti, které nejsou uvedeny v ÚAP, případně nebyly zpracovány v dostatečné podrobnosti, nebo je nutné je doplnit nebo upřesnit.

Textová část doplňujících průzkumů a rozborů zahrnuje tyto tematické celky:

- Popis stávajícího způsobu využití ploch

- Rozbor sídelní struktury (vč. širších vztahů), vývoje a stavu struktury sídla, urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a jejich vzájemné propojení, rámcově historický vývoj ve vztahu ke struktuře uspořádání sídla, krajiny a cestní sítě aj.

- Informace objasňující jevy zobrazené v grafické části doplňujících průzkumů a rozborů (problémy, hodnoty, záměry, limity…)

- Bilanci využití vymezených zastavitelných ploch v platné ÚPD

- Vyhodnocení dalších informací zjištěných v rámci doplňujících rozborů a průzkumů (např. výsledky komunitního plánování)

- Závěry a doporučení pro zpracování zadání územního plánu (např. včetně určení potencionálu rozvoje a návrhu zásad pro koncepci řešení ÚP)

- Pouze při splnění výše uvedených požadavků může obsahovat i rešerši textové části ÚAP, případně dalších podkladových materiálů, jako podklad pro zpracování zadání ÚP.

Jednotlivé tematické celky textové části mohou být řazeny odlišně dle potřeby po dohodě městyse, pořizovatele a projektanta. Grafická část doplňujících průzkumů a rozborů je stejně jako územní plán zpracována nad katastrální mapou (ve zvláště odůvodněných případech v měřítku menším) a vydána v měřítku 1:5000 (1:10000, popřípadě v měřítku katastrální mapy).

Grafická část doplňujících průzkumů a rozborů zahrnuje:

- Výkres stávajícího způsobu využití území (stávající funkční využití ploch)

- Výkresy k rozboru struktury osídlení, urbanistické koncepci a koncepci uspořádání krajiny

- Problémový výkres (jevy z ÚAP a doplnění případně zpřesnění jevů)

- Další výkresy doplňující a zpřesňující ÚAP, včetně jevů z ÚAP (hodnoty území, záměry na provedení změn v území, limity využití území, apod.)

- Volitelným obsahem jsou kresby, fotodokumentace, případné další výkresy nebo schémata dle potřeby. Výkresy mohou být po dohodě s městysem, pořizovatelem a projektantem tematický slučovány nebo děleny dle potřeby. Uvedené názvy výkresů nejsou závazné.

Dokumentace „Doplňující průzkumy a rozbory“ se odevzdá objednavateli ve 3 vyhotoveních a v elektronické podobě na CD či flash disku (1x městys, 1x pořizovatel, 1x KÚ Stř.K)

Součást odevzdávané dokumentace v digitální podobě jsou povinně také vektorová data doplněných nebo upravených jevů (vrstev) + jednoduchý formulář s metadaty, která budou využita zpracovateli ÚAP.

  - Koncept Územního plánu Štěchovice

Po formální stránce bude koncept zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky 501/2006 Sb. Koncept bude vypracován a zadavateli předán ve 2 tištěných vyhotoveních (textová a grafická část) a v digitální formě na datovém nosiči (CD nebo DVD) ve formátu PDF (grafická část) a PDF a DOC (textová část). Vypracování zahrnuje také Účast na jednáních spojených s řádným projednáním konceptu včetně zajištění odborného výkladu při veřejném projednání konceptu, spolupráci s pořizovatelem při případném řešení rozporů ve vztahu k projednávanému konceptu, spolupráci s pořizovatelem při zpracování pokynů pro zpracování návrhu. Uchazeči ocení ve své nabídce i tuto etapu realizace zakázky s tím, že tato etapa bude zpracována a fakturována pouze v případě, že požadavek na zpracování konceptu bude vyplývat ze schváleného zadání územního plánu Štěchovice.

V případě, že nebude požadováno vypracování Konceptu ÚP, nebude cena za tyto práce fakturována a cena za zpracování Návrhu ÚP bude následně změněna tak, že bude představovat 80% součtu původní nabídkové ceny za koncept ÚP vč. ceny za vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a životního prostředí a Návrh ÚP Štěchovice. Tato změna ceny bude v případě nevypracování samostatného Konceptu upravena formou dodatku ke smlouvě.

  - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a životního prostředí

V případě uplatnění požadavku dle §47 odst. 3 stavebního zákona (obsah dle přílohy č. 5

k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) -

rámcový obsah dle přílohy k zákonu č. 18,/2006 Sb.

Dokumentace „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ se odevzdá objednavateli ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD či flash disku (1x městys, 1x pořizovatel a 1x KÚ Stř.K)

  - Návrh Územního plánu Štěchovice

Bude zpracován v minimálním rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., a zadáním ÚP, které zpracovává pořizovatel pro městys Štěchovice, MěÚ Černošice, odbor stavebního a územního plánování případně v souladu s pokyny pro zpracování návrhu schválenými zastupitelstvem městyse. Dokumentace „Návrh Územního plánu Štěchovice“ se odevzdá objednavateli ve 3 tištěných vyhotoveních (textová a grafická část) a 3x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu PDF grafická část a PDF a DOC textová část (1x městys, 1x pořizovatel, 1x KÚ Stř.K). Pro Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství bude poskytnuta textová část zemědělské přílohy včetně tabulkové části a grafické části (koordinační výkres 1:5000, Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5000) v tištěné podobě 1x. Součástí zakázky je také účast na veřejném projednání upraveného návrhu včetně zajištění jeho odborného výkladu. Spolupráce s pořizovatelem ÚP při případném řešení rozporů ve vztahu k projednávanému návrhu.

3.5 1. úprava Návrhu územního plánu Štěchovice

Návrh bude upravený pro veřejné projednání v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů, Krajského úřadu Středočeského kraje a připomínkami sousedních obcí, po společném jednání ve smyslu ust. §50 odst. 2 a §51 stavebního zákona. Cena za práce uvedené v tomto odstavci bude stanovena pevnou částkou jako cena maximální, přičemž 1. úprava bude fakturována pouze, pokud uplatněná stanoviska nebo připomínky vyvolají úpravu Návrhu ÚP Štěchovice. Fakturován tedy bude skutečně odvedený rozsah prací na úpravách Návrhu ÚP.

  - 2. úprava Návrhu územního plánu Štěchovice

Finální úprava ÚP Štěchovice před jeho vydáním. Úprava bude provedena dle potřeby na základě vyhodnocení výsledku veřejného projednání dle ust. §53 odst. 1 až 3 stavebního zákona pro vydání ÚP Štěchovice zastupitelstvem městyse. Práce na 2. úpravě uvedené v tomto odstavci budou zpracovatelem provedeny a fakturovány pouze v případě, že bude nutné návrh ÚP opakovaně projednat v souladu s ustanoveními §53 odst. 2 nebo 3 stavebního zákona.

Cena 2. úpravy ÚP bude vzorově oceněna na předpokládaný rozsah 100 hodin prací. Cena za 2. úpravu bude následně po jejím provedení fakturována dle skutečného rozsahu prací. Za tímto účelem bude použita hodinová sazba vycházející z ocenění typového rozsahu 100 hodin. Dodavatel zadavateli po veřejném projednání předloží předpokládaný závazný harmonogram na 2. úpravě Územního plánu spolu s vyčíslenými počty hodin na jednotlivé práce. Po ukončení těchto prací spolu s fakturou předloží zhotovitel objednateli pro kontrolu přehled skutečně odpracovaných hodni na 2. úpravě ÚP. Cena takto nově stanovená bude cenou maximální a pro tuto část zakázky cenou konečnou. Tato konečná cena k fakturaci za provedení 2. Úpravy ÚP bude řešena (stanovena) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Dokumentace „Územní plán Štěchovice“ se odevzdá objednavateli ve 4 tištěných vyhotoveních (grafická i textová část) a 4x v elektronické podobě na nosiči CD (flash disk) (1x městys, 1x pořizovatel, 1x stavební úřad, 1x KÚ Stř.K) v datovém formátu v souladu s metodikou MINIS, viz dále. Návrh členění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a použití regulativů zástavby bude konzultován a odsouhlasen pořizovatelem a určeným zastupitelstvem. Digitální podoba návrhu územního plánu musí splňovat podmínky aktuální metodiky MINIS (= Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS), která je v době zpracovávání dokumentace aktuální a zveřejněna na webových stránkách Středočeského kraje.

Dokumentace jednotlivých etap a zpracovaná data budou předána v digitální podobě, a to na CD, DVD, flash disk, a to včetně dokumentace SEA, digitální podoba bude obsahovat:

- Kompletní dokumentaci ve formátu .pdf, a to v takovém standardu/měřítku, aby to, co je viděno v tištěné podobě, bylo viděno zcela jasně a stejně v digitální podobě

- Textové části dokumentací ve formátu MS Office Word (*.doc, verze 97 a vyšší)

- Grafické části dokumentací v rastrovém formátu EPS (rozlišení min. 300 DPI, minimální barevná hloubka 256 barev)

- Grafické části dokumentací ve vektorovém formátu:

- datové vrstvy požadované metodikou MINIS, dle jí definovaných pravidel

- ostatní datové vrstvy – doporučujeme typ ShapeFile, kde atributová data budou součástí ShapeFile

- projektové soubory grafických příloh (*.mxd, *.apr, apod.)

- metadatové informace o vrstvách v ISO 19115

- strukturu dle aktuální metodiky MINIS

Zadavatel předpokládá podání žádosti o poskytnutí dotace. Dokumentace bude proto plně respektovat obecná pravidla pro poskytnutí dotací.

Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti požadované stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zpracovatel zakázky bude dále účasten při společném jednání a veřejném projednání ÚP Štěchovice dle stavebního zákona a při schvalování v zastupitelstvu městyse, kde podá odborný výklad k řešené problematice. Nad tento rámec projednávání zadavatel požaduje, aby se zpracovatel zúčastnil v případě vzneseného požadavku min. 5 pracovních projednání rozpracované dokumentace návrhu zadavatelem (např. na zastupitelstvu městyse, s veřejností, se zadavatelem a pořizovatelem apod.).

- HARMONOGRAM PRACÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

Zadavatel požaduje, aby uchazeči předložili jako součást své nabídky předpokládaný časový harmonogram provádění díla s uvedením počtů týdnů, příp. měsíců nutných pro realizaci jednotlivých etap.

Zadavatel předpokládá zahájení prací, uzavření smlouvy a převzetí podkladů v dubnu 2013.

Předpokládaný termín ukončení práce a kompletního předání díla nejdéle do 31.8.2014.

Místo plnění: Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

- POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE

5.1  Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci této zakázky na svých webových stránkách na adrese http://www.stechovice.info, kde jsou všechny části zadávací dokumentace volně v elektronické podobě přístupné.

  - Uchazeči mohou v případě nejasností písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na e-mailu: info@ou-stechovice.cz, CapekM@ou-stechovice.cz. Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací je paní Renáta Ondroušková a pan Miloš Čapek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou elektronicky odeslány současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Přesto, že zadavatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu, mimo režim zákona (viz čl. 2.1 Výzvy), je povinen respektovat zásady uvedené v § 6 zákona. Z tohoto důvodu požaduje prokázat kvalifikaci uchazečů analogickým způsobem dle zákona a proto zadavatel používá terminologii zákona i odkazy na něj.

6.1 Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní uchazeč, který splní:

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona (veřejné zakázky)

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona (veřejné zakázky)

- technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona (veřejné zakázky)

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku

6.2 UPOZORNĚNÍ na nový způsob druhu prokázaní kvalifikace:

V souladu s novelizovaným ust. § 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., platné od 1. dubna 2012 uchazeč splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se nevyžadují. Uchazeč proto vyplní a podepíše Čestné prohlášení předkládané k vyplnění v příloze č. 2.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je pak povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4

Dále uvedené doklady musí být platné ke dni podání nabídky! Tzn., že je daný uchazeč musí mít k dispozici již v době podání nabídky a pouze si je archivuje pro případ výběru právě jeho nabídky. Nelze tedy např. doložit výpis z rejstříku trestů s datem po konci lhůty pro podání nabídek (uchazeč musí být schopen předložit originál dokladů datovaných nejpozději ke dni skončení lhůty pro podání nabídek).

6.3 Rozsah a způsob prokázání požadované kvalifikace

1) Základní kvalifikační předpoklady - § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona o veřejných zakázkách. Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, povinně prokáže zadavateli ve smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či ověřené kopie následujících dokladů:

- Výpis z evidence Rejstříku trestů /§ 53 odst. 1 písmeno a) a b) a odstavec 2 písmeno b)/

- Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, z něhož vyplývá, že dodavatel nemá v evidenci spotřební daně zachycené daňové nedoplatky, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání dodavatele /§ 53 odst. 1 písmeno f)/

- Potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení, případně úřadu dle právního řádu země sídla či místa podnikání dodavatele, že dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi svého sídla /§ 53 odst. 1 písmeno h)/.

Žádný z výše uvedených dokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

U výpisu z Rejstříku trestů platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě (dodavateli), tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu této právnické osoby (dodavatele), a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen tento výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby.

2) Profesní kvalifikační předpoklady - § 54 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách

Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů – viz. příloha č. 2 této výzvy.

Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli ve smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či ověřené kopie následujících dokladů:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů k datu podání nabídek, pokud je v ní zapsán

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Toto uchazeč doloží zejména předložením příslušného živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku

- Dokladu o odborné způsobilosti uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu předložení dokladu prokazující:

- autorizaci ve specializacích: UP – obor územního plánování (A.2) nebo VP – autorizace se všeobecnou působností (A.0) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- autorizaci zpracovatele k posuzování koncepce územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA dle ust. § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

V případě, že odbornou způsobilost (autorizaci SEA) bude vykonávat osoba odlišná od samotného uchazeče (např. zaměstnanec, nikoliv však osoba podnikatel – v tomto případě by se jednalo o subdodávku viz bod 7.1), požaduje zadavatel doložit jako součást nabídky čestné prohlášení uchazeče, že tato osoba je jeho zaměstnancem, jestliže tomu tak není, pak předložením prohlášení této osoby, že bude v případě výběru dané nabídky spolupracovat s uchazečem na realizace této veřejné zakázky.

3) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku

Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož vyplývá, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

4) Technické kvalifikační předpoklady - § 56 odst. 2) písm. a), b) a e) zákona o veřejných zakázkách

Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tj. čestné prohlášení, že v posledních 3 letech dodavatel realizoval alespoň dvě (2) významné služby, jejichž předmětem byly služby spojené s řádným vypracováním územních plánů s uvedením jejich rozsahu, přičemž alespoň jeden z těchto na seznamu uvedených územních plánů musí být ÚP zpracovaný pro město/obec (celé území obce) s alespoň 1500 obyvateli (ÚP dokončené případně rozpracované dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona).

V prohlášení uvede dodavatel názvy těchto územních plánů, jejich objednatele, počet obyvatel daných obcí a jejich rozlohu v hektarech.

Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli ve smyslu § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách před podpisem smlouvy splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením originálu či ověřené kopie následujících dokladů o realizaci výše uvedených služeb:

- osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud byla služba dodána veřejnému zadavateli,

- osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byla služba dodána jiné osobě, než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouvou s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2. Od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

Doporučený vzor osvědčení k potvrzení významné služby / reference je přílohou č. 3 této výzvy.

Dodavatel dále k osvědčení vzdělání a odborné kvalifikace ve své nabídce uvede seznam zpracovatelského týmu s uvedením specializací, který se bude na plnění zakázky podílet včetně subdodavatelů k řešení speciálních částí služby. V uvedeném přehledu dále uvede uchazeč: Jména, specializaci a profesní zkušenosti min. dvou osob s minimálně tří (3) letou praxí v oblasti územního plánování. Přičemž alespoň vedoucí realizačního týmu musí mít VŠ vzdělání v oboru dle předmětu této veřejné zakázky – tj. územní plánování. Toto vše ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je jedna z částí přílohy č. 2.

6.4 V případě, že uchazeč vykonává činnost svobodného architekta nebo svobodného inženýra dle zákona č. 360/1992 Sb., nemusí v konkrétním případě doložit živnostenské oprávnění, není-li pro tento druh podnikání zapsán v živnostenském rejstříku. Tuto skutečnost – tj. nepodnikání na základě živnosti pak uchazeč v nabídce zřetelně uvede!

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

  - Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit v nabídce: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) subdodavatelem a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v nich subdodavatel zapsán a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (podnikatelem), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). Uchazeč však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle ust. § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z OR či jiné obdobné evidence).

  - Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona, tj. splnění základních kvalifikačních předpokladů a § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v OR nebo jiných evidencích zapsán.

  - Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a  profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z OR či jiné obdobné evidence) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije předchozí odstavec obdobně. V takovémto případě jsou dodavatelé povinni předložit veřejnému zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných právních závazků vyplývajících z veřejné zakázky (např. smlouvy o sdružení dle ust. § 829 až § 841 Občanského zákoníku).

8.  POŽADAVKY NA DALŠÍ OBSAH NABÍDKY

8.1 Součástí nabídky musí být

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánu, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Uvedené seznamy a prohlášení dle písm. a) a c) předloží uchazeč jako součást prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy.

8.2 Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu

Zadavatel požaduje, aby každý uchazeč povinně jako součást své nabídky přiložil prostou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Platnost této smlouvy by měla být po celou dobu plnění veřejné zakázky. V případě pojistných smluv uzavíraných na dobu kratší než je doba plnění předmětu veřejné zakázky předloží uchazeč pojistnou smlouvu, ze které bude zřejmé automatické prodlužování této pojistné smlouvy o každé další období.

8.3 Prohlídka místa plnění:

V rámci výběrového řízení zadavatel nepředpokládá uspořádání společné prohlídky místa plnění. Po telefonické domluvě s kontaktní osobou, uvedenou v Čl.1, je možno provést prohlídku místa plnění, popř. nahlédnout do podkladů, mající vztah k předmětu této veřejné zakázky.

9. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1 Nabídka uchazeče bude obsahovat následující body:

- obsah nabídky (uvedení počtu listů a čísla stránek)

- krycí list nabídky (příloha č. 1)

- návrh smlouvy o dílo (službu) (příloha č. 6)

- čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek (příloha č. 2)

- seznam subdodavatelů (příloha č. 4)

- čestné prohlášení o spolupráci/zaměstnání odborně způsobilé osoby – dvě osoby:

1. Autorizace územní plánování a 2. Autorizace SEA (příloha č. 5)

- kopie pojistné smlouvy

- harmonogram provádění díla – služby po týdnech či měsících

- smlouva uzavřená se subdodavatelem (podnikatelem), pokud pomocí něho prokazuje uchazeč kvalifikaci

- plnou moc, pokud nabídku bude podepisovat zmocněnec

9.2 Veškeré nabídky musí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce v jednom podepsaném originále označeném jako „originál“ a jedné kopii označené jako „kopie“. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální. Všechny verze nabídky musí být řádným způsobem svázané tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů a listy musí být očíslovány.

9.3 Originál nabídky i veškeré požadované formuláře a prohlášení musí být podepsány oprávněnou osobou. Pokud dokumenty podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc – v originále.

9.4 Nabídky musí být předloženy v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce s adresou pro doručování nabídek a adresou, na kterou je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty podání nabídek

9.5 Údaje uvedené v návrhu smlouvy o dílo se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy o dílo. Vzory požadovaných formulářů k vyplnění poskytuje zadavatel všem uchazečům.

9.6 Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

10. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené na 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK

11.1 Zadavatel stanovuje, že základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

11.2 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 79 hodnotící komisí jmenovanou za tímto účelem zadavatelem.

11.3 Mimořádně nízká nabídková cena:

Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit.

Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání komise alespoň 5 pracovních dnů před jeho konáním.

Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny může hodnotící komise zohlednit písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena.

12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídky musí být předloženy v korunách českých. V nabídce (krycím listu) a návrhu smlouvy bude uvedena konečná cena jednak v členění bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

13. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou v plném rozsahu uvedeny v podobě návrhu smlouvy o dílo (provedená služba) uzavírané dle zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který je přílohou č. 6. Konečný text smlouvy bude doplněn na základě výsledků zadávacího řízení. Smluvní podmínky není uchazeč oprávněn v nabídkovém řízení jakkoli měnit. Uchazeč do návrhu smlouvy pouze doplní na vyznačených místech požadované údaje (identifikační údaje, cenu, termíny apod.) a návrh opatří podpisem statutárního orgánu. Návrh smlouvy je poskytnut v elektronické podobě ve formátu MS Word. Tento vyplněný a podepsaný návrh smlouvy uchazeč přiloží jako součást své nabídky.

Platby proběhnou na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů vystavovaných vždy po dokončení a předání výstupů z jednotlivých etap s tím, že budou fakturovány samostatně – 1. etapa – Doplňující rozbory a průzkumy, 2. a 3. etapa – Koncept ÚP a vyhodnocení vlivů a 4. až 6. etapa – Návrh územního plánu a 1. + 2. Úprava územního plánu, tzn., že zhotovitel vystaví objednateli průběžně celkem 3 faktury. Po vzájemné dohodě může být způsob fakturace upraven.

Zadavatel si však vyhrazuje právo závěrečnou fakturu ve výši 10% z celkové ceny díla, vzhledem k rozložení zatížení rozpočtu obce, uhradit až na začátku roku 2015. Z tohoto důvodu bude moci zhotovitel tuto závěrečnou fakturu předložit zadavateli nejdříve v 1/2015.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

14.  LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

14.1 Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do 12.3.2013 do 12 hodin.

14.2 Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek:

Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

14.3 Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené obálce s uvedením kontaktní/zpáteční adresy uchazeče. 0bálka bude označena: „Vypracování územního plánu Štěchovice“ – NEOTVÍRAT.

14.4 V případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Úřadu městyse Štěchovice v pracovní dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin (v rozmezí 11 – 12 hodin polední přestávka).

14.5 Za včasnou nabídku se považuje nabídka, která bude ve stanoveném termínu doručena či předána zadavateli, k nabídkám podaným po stanoveném termínu nebude přihlíženo.

15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Obálky s nabídkami budou otevírány za tímto účelem jmenovanou komisí dne 12.3.2013   v 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice.

16. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELŮ

Zadavatel požaduje, aby uchazeč specifikoval ve své nabídce všechny specializované části veřejné zakázky, které bude zpracovávat pomocí subdodavatele a uvedl k nim identifikační údaje příslušného subdodavatele – viz. Seznam subdodavatelů, příloha č. 4.

17. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

18. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

18.1 Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje právo/možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na webových stránkách zadavatele s tím, že v takovém případě se považuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na webových stránkách zadavatele – www.stechovice.info, odkaz veřejné zakázky, výběrová řízení.

18.2 Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona vyhrazuje právo/možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na webových stránkách zadavatele s tím, že v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění.

18.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 84 zákona o veřejných zakázkách.

18.4 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení.

18.5 Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější plnění zakázky.

18.6 Zadavatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah veřejné zakázky či plnění zakázky přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě nutnosti využití tohoto práva budou zhotoviteli proplaceny všechny doložené náklady spolu s příslušnou úpravou smlouvy o dílo (provedení služby).

18.7 Zadavatel si vyhrazuje, bude-li to nutné pro zdárnou realizaci veřejné zakázky, možnost úpravy či doplnění smlouvy v těch částech, které by nemohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

18.8 Digitální zpracování zakázky a předání společně s tištěnou verzí je součástí nabídkové ceny. Objednatel si vyhrazuje právo na budoucí libovolné nakládání s takto poskytnutými údaji (prezentace na internetu, v médiích, budoucí přepracování, rozšíření nebo změny dokumentace apod.)

18.9 Zadavatel si vyhrazuje právo odložit či posunout začátek plnění zakázky a provádět nutné změny postupu prací s ohledem na výši prostředků na financování zakázky.

18.10 Nabídku nelze považovat za uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy zakázky se zadavatelem.

19. PŘÍLOHY

Zadavatel poskytuje uchazečům k vyplnění uvedené vzory v elektronické podobě:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek

Příloha č. 3 – Vzor osvědčení o významné službě (reference)

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o spolupráci/zaměstnání odborně způsobilé osoby

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 – Výtah – Současný územní plán městyse Štěchovice 2005

Ve Štěchovicích dne 11.2.2013

_____________________________

Miloš Čapek

Starosta městyse Štěchovice