**Zápis a usnesení z jednání rady městyse Štěchovice konané dne 25. 1. 2016 od 17 hodin**

**v budově Úřadu městyse Štěchovice**

**Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, RNDr. J. Malý, J. Andrle**

**Hosté: K. Rožníčková, paní Wrlíková, paní Králíková**

**Program:**

1. **Schválení programu jednání**
2. **Schválení zapisovatele zápisu**
3. **Projednání výsledků ankety – budoucí podoba veřejné plochy odpočinku Za Kocábou**
4. **Schválení podání dotace**
5. **Ostatní**
6. **Schválení programu jednání.**

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

*Usnesení: RM Štěchovice schvaluje navržený program jednání.*

1. **Schválení zapisovatele zápisu.**

Návrh: K. Rožníčková

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

*Usnesení: RM Štěchovice schvaluje zapisovatelkou dnešního zápisu paní K. Rožníčkovou.*

1. **Projednání výsledků ankety – budoucí podoba veřejné plochy odpočinku Za Kocábou.**

Na konci minulého roku byly osloveni obyvatelé Městyse o vyjádření k budoucí podobě vytvářeného parku v centru obce v lokalitě Za Kocábou. Vznikl tak průřez myšlenkami, které se zásadně lišily věkem dotazovaných. Zatímco mládež by ocenila posezení v přírodě s pokrytím WIFI, starší občané preferují lavičky s přírodním stínem v podobě vysázených stromů a možností protažení těla na cvičících sestavách pro seniory. Obyvatelé středního věku, především rodiče malých dětí prosazovali instalaci laviček, výsadbu stromů, umístění ohniště, altánu a přírodní prvky – kámen, písek, dřevo v podobě stezek. V neposlední řadě nechyběl podnět prostorem vybízející vybudování cyklotrasy po celém obvodu pozemku a také přístupová lávka přes Kocábu z prostoru protilehlého parkoviště. Našlo se i nemalé množství podnětů k umístění jednoduchých prvků pro vyžití čtyřnohých miláčků v podobě překážkových drah. Výsledek ankety se tak stal zajímavým výstupem pro další práci. Rada městyse názory pečlivě prošla, zohlednila nápady v souvislosti se zátopovým pásmem a realizaci rozdělila do několika etap. V první fázi dojde k zaplocení studní (realizací pověřen pan Zeman). Dále pověřené zastupitelky (Rožníčková, Marková) osloví projektanty, se kterými projednají umístění prioritních prvků – laviček, stromů, keřů a připraví studii včetně dalších možných variant. Vzniklé studie budou projednány se všemi členy zastupitelstva a na základě dalších připomínek vzniknou podklady pro podání žádosti o dotaci.

1. **Schválení podání dotace na akci/projekt „Opus Octopus pro kostel sv. Jana Nepomuckého“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 se závazkem spolufinancování uvedeného projektu ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.**

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

*Usnesení: „Rada městyse Štěchovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Opus Octopus pro kostel sv. Jana Nepomuckého“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.“*

1. **Ostatní**
	1. **Projednání situace u autobusového nádraží – propadlá silnice, povalené patníky vše na pozemku Povodí.** RM pověřuje pana starostu k jednání s Povodím k nápravě.
	2. **Projednání nepořádku v obci.**

**RM pověřuje paní Ondrouškovou k zaslání upozornění na porušování OZV o udržování pořádku majitelům pozemků p.p.č. 163/1 a p.p.č. 449/2 vše v k.ú. Štěchovice u Prahy.**

Zapsala: K. Rožníčková

………………………………………………………… …………………………………………………………..

 Miloš Čapek – starosta Pavel Zeman - místostarosta